Отчет о выполнении муниципальной программы Нежновского сельского поселения

«Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на»

за   январь- июнь  2021 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь –июнь 2021 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Подпрограмма: Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО «Нежновское сельское поселение». Основное мероприятие: «Развитие частей территории населенных пунктов муниципального образования «Нежновское сельское поселение». Реализация ОЗ от 28.12.2018г № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий МО Ленинградской области» | Итого | 1689,7 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2021 года |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 185,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1503,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Трудовое участие | 13,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы 1.1. Ремонт участков дорогив д. Заозерье (20+15+10+20) =65 м.п. По ул. Сосновой от въезда в сторону д. 4. Согласно схеме | Итого: | 180,0 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2021 года |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 19,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 160,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Трудовое участие | 4,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы: 1.2 Благоустройство кладбища в деревне Вассакара | Итого | 200,0 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2021 года |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 22,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 177,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Трудовое участие | 4,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие программы: 1.3. Ремонт участка дороги в д.Большое Стремление от дома 49 в сторону ДНП"Стремление" 500 м.п. | Итого | 1309,7 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2 квартал 2021 года, работа выполнена, подана заявка на финансирование |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 144,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1165,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Трудовое участие | 4,4 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Подпрограмма: Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО «Нежновское сельское поселение» Реализация ОЗ от 15.01.2018года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области | Итого | 1190,2 | 0 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3 квартал 2021 года |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 130,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1059,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 27,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие подпрограммы: 2.1 Благоустройство территорий возле детской и спортивной площадки в д. Нежново | Итого | 1190,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 131,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1059,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 27,9 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по программе: | Итого | 2880,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 316.9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2563,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Трудовое участие | 41,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Реализация социально-значимых проектов   на территории МО «Нежновское сельское

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области   »

за   январь- июнь 2021 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2021 г | Достигнутое Значение показателя за январь- июнь 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновского сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Улучшения дорожного покрытия на участе 65 м.п. в д.Заозерье | 19,8 | 160,1 | 0 | 0 | Ремонт участков дороги в д. Заозерье (20+15+10+20) =65 м.п. По ул. Сосновой от въезда в сторону д. 4. Согласно схеме | М.п. | 65 | 65 | 0 |
|  | Повышение благоустройства территорий населённых пунктов | 22,0 | 177,9 | 0 | 0 | Благоустройство кладбища в деревне Вассакара. | Шт | 1 | 1 | 0 |
|  | Устронение ямочности и разрушений дорожного полотна | 144,0 | 1165,6 | 0 | 0 | Ремонт участка дороги в д. Большое Стремление от дома 49 в сторону ДНП «Стремление» 500 п.м | М.П | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Повышение благоустройства д.Нежново | 131,0 | 1059,3 | 0 |  | Благоустройство территории возле детской и спортивной площадки в д. Нежново. Реализация ОЗ от 15.01.2018 года № 3-оз | м2 | 375 | 375 | 0 |
|  | Всего | 316,9 | 2563,1 | 0 | 0 |  |

Глава администрации МО «Нежновское сельское поселение»                                          А.С.Жадан