Утверждена

Постановлением администрации

МО «Нежновское сельское поселение»

от 27.10.2017г. №134

Муниципальная программа муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

«Развитие автомобильных дорог в  «Нежновском сельском поселении» на 2017 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов.

1. ПАСПОРТ  муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | «Развитие автомобильных дорог в «Нежновском сельском поселении» на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.». |
| --- | --- |
| Подпрограмма | 1. «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования» в МО «Нежновское сельское поселение» |
| Заказчик программы | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» |
| Цели и задачи: | Цель программы: Повышение эффективности и безопасности функционирования внутридеревенских дорог на территории МО «Нежновское сельское поселение». Создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов. Задачи программы: Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих внутридеревенских дорог на территории МО «Нежновское сельское поселение». Улучшение транспортного обслуживания населения, ликвидация бездорожья. Комфортность и безопасность проживания граждан МО «Нежновское сельское поселение» |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196 –ФЗ «О безопасности дорожного движения» Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Основное мероприятие Подпрограммы 1: «Содержание, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования 1.1.1. очистка дорог от снега 1.1.2. уличное освещение 1.1.3. содержание уличного освещения(ремонт) 1.1.4. приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения 1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.2.1. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.2.2. составление и проверка сметной документации |
| Срок реализации | 2018 год, 2019 год, 2020 год |
| Ответственные исполнители программы | Администрация МО «Нежновское сельское поселение»: глава администрации А.С. Жадан |
| Источник финансирования | Бюджет МО «Нежновское сельское поселение» ( акцизы на нефтепродукты): 2018г.-1752,7 тыс. руб. 2019г. 1770,7 тыс. руб. 2020г.-1770.7 тыс. руб. Областной бюджет: 2018г.-767,7 тыс. руб. 2019г. 2020г. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Доведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог до нормативных требований |

# 2. Цели и задачи Программы

Целями программы являются

-   повышение эффективности и безопасности функционирования  внутридеревенских дорог на территории  МО «Нежновское сельское поселение»;

-    снижение аварийности;

-  создание безопасных условий для движения на автодорогах автомобильного транспорта на территории МО «Нежновское  сельское поселение»;

- обеспечение жизненно важных и социально-экономических интересов населения.

Задачами   Программы  являются :

-     обеспечение условий для движения транспорта и пешеходов;

- поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих внутридеревенских на территории МО «Нежновское сельское поселение»;

-      улучшение транспортного обслуживания населения, ликвидация бездорожья;

# -      комфортность и безопасность проживания граждан МО «Нежновское сельское поселение».

3.Мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в «Нежновском  сельском поселении» на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.»

| №п/п | Наименование объекта, мероприятие | Ответственный исполнитель, Ф.И.О. | Финансовый год | Всего | За счет средств областного бюджета, тыс. руб. | За счет местного бюджета, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2. 1.2.1. 1.2.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования очистка дорог от снега Уличное освещение Содержание уличного освещения (ремонт) Приобретение материальных запасов для ремонта уличного освещения Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения В том числе: ремонт дороги с щебёночным покрытием в д. Павлово от дома №34 в сторону дома №29 до асфальта. Составление и экспертиза сметной документации по ремонту автомобиль-ных дорог | Администрация МО «Нежновское сельское поселение», А.С. Жадан Администрация МО «Нежновское сельское поселение», А.С. Жадан Администрация МО «Нежновское сельское поселение», А.С. Жадан Администрация МО «Нежновское сельское поселение», А.С. Жадан Администрация МО «Нежновское сельское поселение», А.С. Жадан Администрация МО «Нежновское сельское поселение», А.С. Жадан Администрация МО «Нежновское сельское поселение», А.С. Жадан Администрация МО «Нежновское сельское поселение», А.С. Жадан | 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. . | 1192,2 1209,6 1209,6 214,9 232,3 232,3 771,0 771,0 771,0 156,3 156,3 156,3 50,0 50,0 50,0 1328,2 1278,2 50,0 50,0 50,0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 767,7 767,7 0 0 0 | 1192,2 1209,6 1209,6 214,9 232,3 232,3 771,0 771,0 771,0 156,3 156,3 156,3 50,0 50,0 50,0 560,5 560,5 560,5 510,5 510,5 510,5 50,0 50,0 50,0 |
|  | ИТОГО |  | 2018 г. 2019 г. 2020 г | 2520,4 1770,1 1770,1 | 767,7 | 1752,7 1770,1 1770,1 |

- Срок реализации программы

Мероприятия программы будут реализованы в течение 2018 года и в течении планового периода 2019 и 2020 годов.».

# 5.    Финансирование программы

Финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Нежновское сельское поселение» на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов.» осуществляется за счет средств бюджета МО «Нежновское  сельское поселение».

В ходе реализации программы может осуществляться ее корректировка в зависимости от объема выделенных бюджетных средств. Решение о корректировке принимается в установленном порядке в соответствии с бюджетным законодательством муниципальными правовыми актами.

6. Контроль реализации Программ

Оперативный контроль реализации Программы осуществляется администрацией МО «Нежновское сельское поселение», главой администрации А.С. Жаданом.

Администрация МО «Нежновское сельское поселение» обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, осуществляет целевое и эффективное расходование бюджетных средств, представляет в установленном порядке бюджетные заявки на расход.