Отчет о выполнении муниципальной программы Нежновского сельского поселения

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении на 2017 год.»

за январь- декабрь 2017 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – декабрь 20 17 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируе-мый объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Профинан-сировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования Подпрограмма 1 | Итого | 2186,0 | 1687,6 | 1687,6 | 77,2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 1417,8 | 919,4 | 919,4 | 64,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 Содержание дорог общего пользования местного значения( очистка дорог от снега ,планировка дорог грейдером) | Итого | 589,2 | 195,0 | 195,0 | 33,1 | Сезонность работ, оплата по «факту» на основании актов выполненных работ |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 589,2 | 195,0 | 195,0 | 33,1 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 Содержание дорог общего пользования местного значения(уличное освещение) | Итого | 428,6 | 428,6 | 428,6 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 428,6 | 428,6 | 428,6 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Мероприятие подпрограммы 3 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 1118,2 | 1025,0 | 1025,0 | 91,7 | Запланировано больше фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 350,0 | 256,8 | 256,8 | 73,4 | Запланировано больше фактической потребности |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| В том числе: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт дороги с щебеночным покрытием в.д.Копаницы от дома № 3 -300 м в сторону дома №14 ). | Итого | 365,1 | 365,1 | 365,1 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО Нежновское сельское поселение | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 100 |  |
| Ремонт участка дороги с щебеночным покрытием в д.Вассакара от дома №1а+350м в сторону дома №15. | Итого: | 500,8 | 500,8 | 500,8 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 125,2 | 125,2 | 125,2 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 375,6 | 375,6 | 375,6 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Ремонт участка дороги с щебеночным покрытием в д.Павлово Кингисеппского района от дома №11+110м в сторону дома №28 | Итого: | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 100 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 100 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 119,2 | 119,2 | 119,2 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 4 Подготовка и экспертиза сметной документации по ремонту автомобильных дорог | Итого | 50,0 | 39,0 | 39,0 | 78,0 | Оплата по факту |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 50,0 | 39,0 | 39,0 | 78,0 |  |
|  | Средства районного бюджета | - | - | - |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - |  |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 2186,0 | 1687,6 | 1687,6 | 77,2 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 1417,8 | 919,4 | 919,4 | 64,8 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 768,2 | 768,2 | 768,2 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог в Нежновском сельском поселении на 2017год.»

за январь-  декабрь 2017 года .

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципаль-ной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2017год | Достигнутое Значение Показателя За январь -декабрь 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | -поддержание и улучшение транспортно-эксплуатацион-ного состояния существующих внутридеревен-ских дорог на территории МО «Нежновское сельское поселение» -Улучшение транспортного обслуживания населения ,ликвидация бездорожья - Комфортность и безопасность проживания граждан МО «Нежновское сельское поселение» | 1417,8 | 768,2 | 919,4 | 768,2 | Ремонт дороги с щебеночным покрытием в д.Копаницы МО «Нежновское сельское поселение» от дома №3+300м в сторону дома № 14 | м | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участка дороги с щебеночным покрытием в д.Вассакара от дома №1а+350м в сторону дома №15. | м | 350 | 350 | 350 |
|  |  |  |  |  |  | Ремонт участка дороги с щебеночным покрытием в д.Павлово Кингисеппского района от дома №11+110м в сторону дома №28 | м | 0 | 110 | 110 |
|  |  |  |  |  |  | Содержание дорог общего пользования | Км | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
|  |  |  |  |  |  | Уличное освещение | Тыс. квт | 58,0 | 58,0 | 57,7 |
|  |  |  |  |  |  | Составление и экспертиза сметной документации | шт | 6 | 6 | 6 |

Глава администрации                                                                 А.С.Жадан