ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01 июля 2016 года (нарастающим итогом)

администрации МО «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

| Наимено-вание проекта | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2016_ (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2016 года | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Установка памятника О.А.Кипренскому и благоустройство прилегающей территории(газонные покрытия, расчистка территории,устройство дорожек) | 1шт 100 кв.м | 0 0 | 1330100,00 | 1141600,00 | 158500,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141600,00 |
| Итого |  | 0 | 1330100,00 | 1141600,00 | 158500,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1141600,00 |

| И.о.главы администрации поселения _____ Синицына Е.В. |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа ___________ Корнеева Н.С. |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ | ______________________ |  |
| Исполнитель Гостин Н.Л. 8(81375)66144. |  |  |  |  | (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2016 года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации МО «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «  Ленинградской  области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы |
| 1. Установка памятника А.О.Кипренскому и благоустройство прилегающей территории |
| 1.1 | Подготовка документации |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Дефектная ведомость, смета. | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения | Положительное заключение № 1600 от 15.02.2016 года |
| 1.1.2. | Проверка сметной документации | 1 квартал 2016 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Получение положительного заключения | Положительное заключение № 1600 от 15.02.2016 года |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение | 2 квартал 2016 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | Контраки находится в стадии заключения на подписи подрядчика |
| 1.3. | Проведение работ |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Установка памятника А.О.Кипренскому с благоустройством прилегающей территории у здания библиотеки в дер.Нежново | В сроки, предусмот-ренные муниципа-льным контрактом | Поставщик товара, работ, услуг | Благоустройство территории и создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха граждан дер.Нежново | Работы во 2 квартале 2016 года не проводились. |
| 1.4 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмо-тренные муниципаль-ным контрактом | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы во 2 квартале 2016 года не проводились. |
| Контроль за реализацией муниципальной программы |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | Контракт не заключен в 2 квартале 2016года |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 3 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Отчет на 01.07.2016 года подготовлен |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы не проводилась |

|  | И.о.главы администрации поселения __________/Е.В.Синицына/ МП |
| --- | --- |