**Администрация**

**муниципального образования**

**«Нежновское сельское поселение»**

**муниципального образования**

**«Кингисеппский муниципальный район»**

**Ленинградской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2016 № 16

Об утверждении Плана мероприятий

 («Дорожная карта») по реализации

муниципальной программы

МО «Нежновское сельское поселение»

«Развитие автомобильных дорог

в Нежновском сельском поселении»

на 2016 год».

#  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196 –ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

**постановляю:**

1.Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области « О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области ««Развитие автомобильных дорог Ленинградской области»» в 2016 году. (приложение №1)

 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 И.о.главы администрации МО

«Нежновское сельское поселение»: Е.В. Синицына

|  |  |
| --- | --- |
|  **Приложение № 1 к** **Постановлению №16 от 16.02.2016****План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2016 году.**  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. **Общее описание "дорожной карты"**
 |  |
|  |  Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. |  |
|  |  Целями "дорожной карты" являются:  |  |
|  | -оптимизация этапов и сроков выполнения работ;  |  |
|  |  -упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.  |  |
|  | 1. **Формирование муниципальной программы**
 |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |  |
|  |
| **II. Формирование муниципальной программы**  |  |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 04 апреля текущего финансового года. | Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |  |
| 2 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 04 апреля текущего финансового года. | Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 04 апреля текущего финансового года. | Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |  |
| **III** | **Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.** |  |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |  |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области |  Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области | Отчет по освоение объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |  |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "Кингисеппский муниципальный район"Лен.области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |
| **IV** | **Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.** |  |
| **а).** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.**  |  |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: |   |   |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области (муниципальный заказчик) | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |  |
| 1.1 | Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д. Нежново, МО "Нежновское сельское поселение" | В срок до 01.08.2016 |   |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до \_\_\_\_\_\_2016года в соответствии с заключённым контрактом или проектом муниципального контракта | Подрядная организация  | Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. |  |
| 2.1 | Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д. Нежново, МО "Нежновское сельское поселение" | в срок до 15.10.2016 |   |   |
| 3. | Приёмка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки , предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального  | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
|  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт дороги с асфальтовым покрытием в д. Нежново, МО "Нежновское сельское поселение" | в срок до 15.10.2016 | образования "Кингисеппский муниципальный район"Ленинградской области (муниципальный заказчик). Подрядная организация. |   |
| **V** | **Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.** |  |
| 1 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Эксплуатирующая организация объекта. | Выявление недостатков технического состояния объекта. |  |
| 2 | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Подрядная организация  | Выявление недостатков технического состояния объекта. |  |
| 3 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО"Нежновское сельское поселение" МО "кингисеппский муниципальный район"Лен.области (муниципальный заказчик), подрядная организация  | Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **И.О.главы администрации Е.В. Синицына** |  |