ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз    «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018года (нарастающим итогом).

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муниципального образования (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Обустрой-ство спортивной площадки | 1.Планировка площадей механизированным способом 800кв.м 2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 800кв.м 3. Установка бортовых камней 120 пог.м | 0 | 1151600,00 | 1064000,00 | 57600,00 | 30000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,00 |
| Итого | х | х | 1151600,00 | 1064000,00 | 57600,00 | 30000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ А.С.Жадан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Н.С.Корнеева |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Гостин Н.Л. 8(81375)66144 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Обустройство спортивной площадки в д.Нежново |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по обустройству спортивной площадки в д.Нежново | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта | Муниципа-льный контракт №0145300010518000005-0253925-01 от 10.08.2018г. |
| 1.2. | Проведение работ по обустройству спортивной площадки в д.Нежново | 4 квартал 2018года | Подрядная организация | Обустройство спортивной площадки в д.Нежново |  |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком | Работа выполнена не в полном объеме |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2018 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район | Акт-приема передачи объекта заказчику подрядчиком | Работа выполнена не в полном объеме |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежекварта-льно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено Дополнительное Соглашение от 24.09.2018 года |

# Глава администрации

# МО «Нежновское сельское поселение»                                         А.С.Жадан

# Исп.Гостин Н.Л. 8(81375)66144