Приложение № 1

**ОТЧЕТ**

**(годовой)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления**

**полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) | | Поступило средств (рублей) из: | | Расходы, подтвержденные документами (рублей) | | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства | | | | | | |
| Област-ной бюджет | местный бюджет | обл. бюджета | местного бюджета | обл. бюджета | мест. бюджета | Контрагент | Номер и дата догов-вора | Наименование работ | Сум-ма договора, рублей | Выполнено работ руб. | Номер, дата акта выполненных работ | Факти-чекие показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ремонт пожарного водоема в дер.Вас-сакара | 180000,00 | 18000,00 | 180000,00 | 18000,00 | 180000,00 | 18000,00 | 0,00 | ИП Рябова Татьяна Алексеевна | №2 /2018 от 22.02.  2018г; №3 /2018 от 30.08. 2018г | Ремонт пожарного водоема д.Вассака-ра №1 Ремонт пожарного водоема д.Вассака-ра №2 | 99000, 00  99000, 00 | 99000,00  99000,00 | №1 от 28.09. 2018г  №1 от 28.09. 2018г | 100  100 |
| Ремонт пожарного водоема в дер Ильмово | 90000, 00 | 9000,000 | 90000, 00 | 9000,00 | 90000, 00 | 9000, 00 | 0,00 | ИП Рябова Татьяна Алексеевна | №4/2018 от 10.09. 2018 | Ремонт пожарного водоема д.Ильмово | 99000, 00 | 99000,00 | №1 от 28.09. 2018г | 100 |
| Ремонт пожарного водоема в дер Иципино | 90000, 00 | 9000, 00 | 90000, 00 | 9000,00 | 90000, 00 | 9000, 00 | 0,00 | ИП Рябова Татьяна Алексеевна | №5/2018 от 17.09. 2018 | Ремонт пожарного водоема в д. Иципино | 99000, 00 | 99000, 00 | №1 от 26.10. 2018 | 100 |
| Закупка гравия для ремонта дороги в дер.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +220м в сторону детской площадки) | 90000, 00 | 9000, 00 | 90000, 00 | 9000,00 | 90000, 00 | 9000, 00 | 0,00 | ИП Исабе-ков Шихлар Дагларович | №3 от 15.07. 2018 | Поставка гравия для ремонта дороги в дер. Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +220м в сторону детской площадки) | 99000,00 | 99000,00 | Накладная №43 от 23.07. 2018 | 100 |
| Закупка гравия для ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню +220 м в сторону дома №45) | 90000, 00 | 9000, 00 | 90000, 00 | 9000,00 | 90000, 00 | 9000, 00 | 0,00 | ИП Исабе-ков Шихлар Дагларович | №2 от 02.07. 2018 | Поставка гравия для ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню +220 м в сторону дома №45) | 99000,00 | 99000,00 | Накладная №42 от 23.07. 2018г. | 100 |
| Закупка щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню +220 м в сторону дома №15 | 87727, 28 | 8772, 72 | 87727, 28 | 8772, 72 | 87727, 28 | 8772, 72 | 0,00 | ИП Ашди-ева Наида Оруджовна | №1 от 02.07. 2018г | Поставка щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню +220 м в сторону дома №15 | 96500,00 | 96500,00 | Накладная №5 от 20.07. 2018 года | 100 |
| Закупка щебня для ремонта дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +200 м в сторону дома №39) | 87727, 28 | 8772, 72 | 87727, 28 | 8772, 72 | 87727, 28 | 8772, 72 | 0,00 | ИП Ашди-ева Наида Оруджовна | №5 от 15.08. 2018г | Закупка щебня для ремонта дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +200 м в сторону дома №39) | 95500,00 | 95500,00 | Накладная №8 от 15.08. 2018 года | 100 |
| Ремонт участка дороги в дер.Ильмо-во (участок дороги от въезда в дер.+70м в сторону дома № 39) | 90000, 0 | 9000, 00 | 90000, 0 | 9000,00 | 90000, 0 | 9000, 00 | 0,00 | ООО «Строй Инвест» | №2-СП от 20.08. 2018г | Ремонт участка дороги с щебёночным покрытием дер.Ильмо-во (участок дороги от въезда в дер.+70м в сторону дома № 39) | 99000,00 | 99000,00 | Акт №1 от 31.08. 2018года | 100 |
| Закупка асфальто-вой крошки для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню +300м в сторону дома №3) | 86363, 64 | 8636, 36 | 86363, 64 | 8636, 36 | 86363, 64 | 8636, 36 | 0,00 | ИП Ашди-ева Наида Оруджовна | №4 от 09.08 .2018 года | Поставка асфальто-вой крошки для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню +300м в сторону дома №3) | 95000,00 | 95000,00 | Накладная №7 от 15.08. 2018 года | 100 |
| Ремонт аварий-ного участка в дер. Павлово от дороги Копорье-Ручьи+370 м в сторону водонапорной башни | 162640, 93 | 16264, 09 | 162640, 93 | 16264, 09 | 162640, 93 | 16264, 9 | 0,00 | ООО «Строй Инвест» | № 0145300010518000008-0253925-01 от 17.09.2018 | Ремонт аварий-ного участка дороги в д.Павлово от дороги Копорье-Ручьи+370м в сторону водонапорной башни» | 178905,02 | 178905, 02 | Акт №1 от 08.10. 2018г | 100 |
| Закупка материа-лов для благоустройства кладбища дер.Урмиз-но (ограждение) | 180000,00 | 18000,00 | 180000,00 | 18000, 00 | 180000,00 | 18000,00 | 0,00 | ИП Федорович Дмит-рий Валерьевич | №1, №2 от 28.09.2018г | Закупка материал-лов для благоустройства кладбища дер.Урмиз-но (ограждение) | 99958,00  98042,00 | 99958,00  98042,00 | Тов. накладная №14 от 28.09. 2018  Тов. накладная №13 от 28.09. 2018 | 100  100 |
| Ремонт участка дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +130м в сторону дома №39) | 37840, 87 | 61229, 13 | 37840, 87 | 61159, 13 | 37840, 87 | 61159, 13 | 0,00 | ООО «Строй Инвест» | 01/10-1 от 01.10.2018г | Ремонт участка дороги в дер. Ильмово, площадью 520 м2 (участок дороги от въезда в деревню +130м в сторону дома №39) | 99000,00 | 99000,00 | Акт № 2/3110 от 31.10. 2018г | 100 |
| **Итого** | **1272300,00** | **184605,02** | **1272300,00** | **184605,02** | **1272300,00** | **184605,02** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_А.С. Жадан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (фамилия, инициалы)  Руководитель финансового  органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С. Корнеева  (подпись) (фамилия, инициалы)  Исполнитель Гостин Н.Л.  (фамилия, инициалы)  8(81375)66144)  (номер телефона)  24 декабря 2018 года | Согласовано:  председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Бурак  (подпись) (фамилия, инициалы) |

Приложение № 1

к Отчету (годовому)

на «01» января 2019г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт пожарного водоема в дер.Вассакара | шт. | 2 | 2 |
| 2 | Ремонт пожарного водоема в дер Ильмово | шт. | 1 | 1 |
| 3 | Ремонт пожарного водоема в дер Иципино | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Закупка гравия для ремонта дороги в дер.Пейпия (участок дороги от въезда в деревню +220м в сторону детской площадки) | Куб.м | 100 | 100 |
| 5 | Закупка гравия для ремонта дороги в дер. Пятчино (участок дороги от въезда в деревню +220 м в сторону дома №45) | Куб.м | 100 | 100 |
| 6 | Закупка щебня для ремонта дороги в дер. Холодные Ручьи (участок дороги от въезда в деревню +220 м в сторону дома №15 | Куб.м | 100 | 100 |
| 7 | Закупка щебня для ремонта дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +200 м в сторону дома №39 | Куб.м | 100 | 100 |
| 8 | Ремонт участка дороги в дер.Ильмово (участок дороги от въезда в дер.+70м в сторону дома № 39) | м\п м2 | 70/280 | 70/280 |
| 9 | Закупка асфальтовой крошки для ремонта дороги в дер.Копаницы (участок дороги от въезда в деревню +300м в сторону дома №3) | Куб.м | 100 | 100 |
| 10 | Ремонт аварийного участка в дер. Павлово от дороги Копорье-Ручьи+370 м в сторону водонапорной башни | М2 | 50 | 50 |
| 11 | Закупка материалов для благоустройства кладбища дер.Урмизно (ограждение) | м/п | 150 | 150 |
| 12 | Ремонт участка дороги в дер. Ильмово (участок дороги от въезда в деревню +130м в сторону дома №39) | м\п м2 | 130/520 | 130/520 |