ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования МО «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области  на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областно-го бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Ремонт пожарных водоемов в Павлово, Копаницы | Ремонт пожарных водоемов в Павлово, Копаницы 2 шт | 0 | 101993,00 | 95230,00 | 4762,00 | 2001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Ремонт уличного освещения с заменой проводов, светильников и установкой узлов учета по адресу: Ленинградская область, Нежновское сельское поселение, д.Урмизно, Большое Стремление.Ильмово,Иципино ,Новое Устье. Павлово | Ремонт уличного освещения с заменой проводов, светильников и установкой узлов учета по адресу: Ленинградская область,Нежновское сельское поселение д. Урмизно, Большое Стремление .Ильмово, Иципино ,Новое Устье. Павлово: Замена проводов 228м; Установка ранее демонтированных светильников 17шт; Установка светильников TRL STREET L 100 90 Вт 54 шт; демонтаж светильников 78шт, Установка узлов учета 7шт; прокладка кабеля АВВГ 1х16 -120м; | 0 0 0 0 0 0 | 1052116,00 | 946744,00 | 84734,00 | 20638,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Ремонт части кровли по адресу: д.Большое Стремле-ние ул.Озерная,дом 57 | Ремонт части кровли по адресу: д.Большое Стремление ул.Озерная дом 57-60кв.м | 0 | 100981,00 | 94000,00 | 5000,00 | 1981,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Устрой-ство подъезда к естественному водоему для забора воды в целях пожаротушения в д.Монастырьки | Устройство подъезда к естественному водоему для забора воды в целях пожаротушения в д.Монастырь-ки 120м2 | 0 | 207376,00 | 193626,00 | 9682,00 | 4068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки от дома № 32 к выезду из деревни | Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки от дома № 32 к выезду из деревни- 750 кв.м | 0 | 218926,00 | 201010,00 | 13622,00 | 4294,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | х | х | 1681392,00 | 1530610,00 | 117800,00 | 32982,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Исполняющий обязанности .главы администрации муниципального образования «Нежновское сельское поселение» ___________ _____А.С.Жадан________________ |
| --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| И.о. председателя комитета финансов администрации МО «Кингисепский муниципальный район» ___________ Барханова В.М. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Гостин Н.Л. 8(81375)66144 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования МО «Нежновское сельское поселение» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» |
| 1. | Ремонт пожарных водоемов в д. Павлово, Копаницы (2 шт) |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3квартал 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Заключен Договор № 2/2019 от 13.09.2019г |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту пожарных водоемов в д. Павлово , Копаницы (2 шт) | Не позднее декабря 2019 года | Подрядная организация | Ремонт пожарных водоемов в д. Павлово, Копаницы | В сроки, установлен-ные Договором (до 30.10.2019г) |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, установлен-ные договором (до 30.10.2019г) |
| 2. | Ремонт уличного освещения с заменой проводов, светильников и установкой узлов учета по адресу: Ленинградская область, Нежновское сельское поселение, д. Урмизно, Большое Стремление, Ильмово, Иципино, Новое Устье, Павлово |  |  |  |  |
| 2.1. | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3квартал 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Заключен муниципальный контракт № 0145300010519000009 от 06.08.2019г |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту уличного освещения с заменой проводов, светильников и установкой узлов учета | Не позднее декабря 2019 года | Подрядная организация | Ремонт уличного освещения с заменой проводов, светильников и установкой узлов учета | В сроки, установлен-ные муниципа-льным контрактом (30.09.2019г) |
| 2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работа не выполнена |
| 3. | Ремонт части кровли по адресу: д.Большое Стремление,ул. Озерная,дом 57 |  |  |  |  |
| 3.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3квартал 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Контракт по состоянию на 01.10.2019 года не заключен |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту части кровли по адресу: д.Большое Стремление,ул.Озерная, дом 57 | Не позднее декабря 2019 года | Подрядная организация | Ремонт части кровли по адресу: д.Большое Стремление,улюОзерная,дом 57 | В сроки, установлен-ные муниципа-льным контрактом |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, установлен-ные муниципа-льным контрактом |
| 4 | Устройство подъезда к естественному водоему для забора воды в целях пожаротушения в д.Монастырьки |  |  |  |  |
| 4.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Контракт по состоянию на 01.10.2019 года не заключен |
| 4.2 | Выполнение работ по устройству подъезда к естественному водоему для забора воды в целях пожаротушения в д.Монастырьки | Не позднее декабря 2019 года | Подрядная организация | Устройство подъезда к естественному водоему для забора воды в целях пожаротушения в д.Монастырь-ки |  |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки от дома № 32 к выезду из деревни |  |  |  |  |
| 5.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3 квартал | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Заключение муниципального контракта на выполнение работ | Контракт по состоянию на 01.10.2019 года не заключен |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки от дома № 32 к выезду из деревни | Не позднее декабря 2019 года | Подрядная организация | Ремонт автомобильной дороги с щебеночным покрытием в д.Монастырьки от дома № 32 к выезду из деревни |  |
| 5.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Реализация социально-значимых проектов на территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Выполнение муници-пального контракта | В сроки, установлен-ные муниципа-льным контрактом |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинград-ской области | Отчет подготовлен на 01.07.2019, 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» | Приведение документа-ции в соответствие с результатами конкурсных процедур | Заключено Доп. Соглашение от 13.09.2019 г. Постанов-ление № 80 от 13.09.19г.о внесении изменений в муниципальную программу |