Отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования «Нежновское сельское поселение»

«Благоустройство территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области»

за январь- июнь 2019 года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | за январь – июнь 2019 года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемый объем финансирования на 2019 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма «Развитие благоустройства муниципального образования "Нежно«ское сельское поселение» | Итого | 4552,7 | 1675,3 | 1675,3 | 36,80 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 752,7 | 293,9 | 293,9 | 39,03 |  |
|  | Средства районного бюджета | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3300,0 | 1381,4 | 1381,4 | 41,86 |  |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие: Мероприятия по благоустроенности муниципального образования | Итого | 4552,7 | 1675,3 | 1675,3 | 36,80 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 752,7 | 293,9 | 293,9 | 39,03 |  |
|  | Средства районного бюджета | 500,0 | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | - | - | - | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 3300,0 | 1381,4 | 1381,4 | 41,86 |  |
| 1.содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | Средства бюджета МО «Нежновское сельское поселение» | 752,7 | 293,9 | 293,9 | 39,03 | Произведены расходы по фактической потребности |
| 1.1.1 Вывоз и размещение бытовых отходов | Итого | 497,7 | 242,1 | 242,1 | 48,64 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 497,7 | 242,1 | 242,1 | 48,64 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.2 оплата по договору ГПХ услуг дворника | Итого | 156,3 | 51,8 | 51,8 | 33,14 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 156,3 | 51,8 | 51,8 | 33,14 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 1.1.3 благоустройство территории д.Нежново (уборка территории, выкорчевка деревьев, кустарников) | итого | 98,7 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 98,7 | 0 | 0 | 0 | Работы будут выполнены в июле 2019года |
| 2. Содержание и ремонт памятников воинских захоронений | итого | 3300,00 | 1381,4 | 1381,4 | 41,86 | Произведены расходы по фактической потребности |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 3300,00 | 1381,4 | 1381,4 | 41,86 |  |
| 3.Приобретение и установка спортивных комплексов в д.Нежново на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | итого | 500,00 | 0 | 0 | 0 | Проведен электронный аукцион. Заключен мун . контракт. Срок выполнения работ согласно контракту 30.07.2019г |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства районного бюджета | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 4552,7 | 1675,3 | 1675,3 | 36,80 |  |
|  | Средства бюджета МО "Нежновское сельское поселение | 752,7 | 293,9 | 293,9 | 39,03 |  |
|  | Средства районного бюджета | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 3300,00 | 1381,4 | 1381,4 | 41,86 |  |

Оценка результатов реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области»

за январь-  июнь 2019 года

| № п/п | Мероприятия, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Едини-ца изме-рения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Плани-руемое значение показателя на 2019год | Достигнутое Значение Показателя За январь- июнь 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники | Бюджет Нежновско-го сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Мероприятия по благоустроенности муниципального образования | 752,7 | 3800,00 | 293,9 | 1381,4 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 752,7 | 0 | 293,9 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Вывоз и размещение бытовых отходов | 497,7 | 0 | 242,1 | 0 | Вывоз и размещение бытовых отходов | М3 | 675 | 675 | 306,5 |
| 1.1.2 | Оплата по договору ГПХ услуг дворника (уборка территории у контейнерной площадки д.Нежново, территория детской площадки, территории автобусной остановки территория возле памятника О.А.Кипренскому) | 156,3 | 0 | 51,8 | 0 | Вывоз и размещение бытовых отходов Оплата по договору ГПХ услуг дворника (уборка территории у контейнерной площадки д.Нежново, территория детской площадки, территории автобусной остановки территория возле памятника О.А.Кипренскому) | М2 | 300 | 300 | 300 |
| 1.1.3 | Благоустройство территории, выкорчевка деревьев, кустарников) | 98,7 | 0 | 0 | 0 | Благоустройство территории, выкорчевка деревьев, Выкорчевка кустарников | М2 Шт М2 | 0 0 0 | 294 10 200 | 0 0 0 |
| 2 | Содержание и ремонт памятников воинских захоронений | 0 | 3300,00 | 0 | 1381,4 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ремонт воинских захоронений | 0 | 3200,0 | 0 | 1284,7 | Ремонт воинских захоронений | шт | 11 | 11 | 2 |
| 2.2.2 | Составление и экспертиза сметной документации | 0 | 100,0 | 0 | 96,7 | Составление и экспертиза сметной документации | шт | 11 | 11 | 1 |
| 3 | Приобретение и установка спортивных комплексов в д.Нежново на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 0 | 500,0 | 0 | 0 | Приобретение и установка спортивных комплексов в д.Нежново на землях и земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, или на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | шт | 0 | 3 | 0 |

Глава администрации                                    А.С.Жадан