**Муниципальный контракт № 0145300010515000007-0253925-01**

**На выпонение работ ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги д.Нежново МО «Нежновское сельское поселение»**

д.Нежново  *«27» июля 2015 г.*

**Администрация муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области,** в лице Главы администрации Шеренговской Татьяны Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и **ООО «Мегадор»** в лице генерального директора Шиханова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 –ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола подведения итогов проведения электронного аукциона № 014500010515000007 от 14 июля 2015 года, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
	1. Предметом Контракта является выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги д.Нежново.

1.2.Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ к данным работам, техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), сметной документацией (Приложения № 2 к Контракту), календарным планом (Приложение №4 к Контракту), определяющими вид, объем, сроки, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, с использованием товаров, применяющихся при выполнении работ (Приложение №3 к Контракту), а также условиями контракта, определяющими, в том числе, стоимость работ,а Заказчик обязуется принять результат работ(услуг) и оплатить его (их) в порядке и на условиях,предусмотренных настоящим Контрактом.

**2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.**

**МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) выполнения работ**

2.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.

2.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством.

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством.

2.3. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.4. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.

2.5. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.6. Местом выполнения работ являются: Ленинградская область, Кингисеппский район д. Нежново.

2.7. Сроки (периоды) выполнения работ:

Срок (продолжительность) работ до 01 ноября 2015 года с момента передачи Подрядчику Объекта для выполнения работ по акту*.* Объект передается Заказчиком Подрядчику в течение 3 дней с даты заключения Контракта.

2.8. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ.

Срок **(**продолжительность) выполнения работ (этапов Работ) определяется календарным планом выполнения работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту), который составляется Подрядчиком и утверждается Заказчиком.

**3. Стоимость работ.**

**ФОРМА, СРОКИ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ**

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ составляет **1079728 руб.52 коп. ( Один миллион семьдесят девять тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 52коп., в том числе НДС 18%- 164704 руб.35 коп. ( Сто шестьдесят четыре тысячи семьсот четыре) рубля 35 коп.** (далее – цена контракта), и определяется сметами (Приложение№2) с учетом коэффициента аукционного снижения 0,815000030721149 (коэффициент аукционного снижения рассчитывается по формуле: , где:  - коэффициент аукционного снижения, - цена Контракта, предложенная участником, который признан победителем торгов, - начальная (максимальная) цена контракта),оплата производится за счет средств бюджета муниципального образования «Нежновское сельское поселение».

В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за выполненные работы производятся с учетом коэффициента аукционного снижения, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

Стоимость работ включает в себя: стоимость работ с учетом расходов на заработную плату персонала, материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также иные расходы.

3.2. Установленная Контрактом стоимость работ не может быть изменена в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

3.3. Оплата за выполненные работы осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

Валютой, используемой для расчетов с Подрядчиком, является российский рубль.

3.4. Авансирование подлежащих выполнению Подрядчиком работ не предусматривается.

3.5. Сроки и порядок оплаты выполненных работ:

Оплата за выполненные работы производится в рублях через казначейство путем перечисления денежных средств платежным поручением Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 5 дней после подписания сторонами акта(-ов) приемки выполненных работ (КС-2) по Контракту. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются: справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); счет (счет‑фактура); акт приемки выполненных работ (КС-2), подписанный сторонами.

В случае надлежащего исполнения Контракта Подрядчиком, в том числе соблюдения графика (сроков) производства работ и отсутствия претензий к Подрядчику Заказчик в ходе исполнения Контракта по согласованию с Подрядчиком вправе принять решение о поэтапной оплате фактически выполненных работ.

При этом оплата осуществляется на основании актов приемки выполненных работ, подписываемых сторонами по завершении Подрядчиком каждого этапа работ.

Этапом выполнения работ считается завершение работ на определенном объекте из числа объектов, на которых предусмотрено выполнение работ в соответствии с Контрактом.

3.6. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.7. Заказчик вправе приостановить оплату за выполненные работы до момента уплаты Подрядчиком предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещения причиненных при этом убытков.

3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств оплата принятых Заказчиком работ производится Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта. Сумма неустойки перечисляется Заказчиком в бюджет из платежей, подлежащих оплате Подрядчику. При этом в акте о приемке выполненных работ указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (штрафа), подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**

 4.1. Права Подрядчика:

 4.1.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц (подрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами.

 4.1.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

 4.1.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

 4.2. Обязанности Подрядчика.

4.2.1.Назначить в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Контракта,  ответственное лицо за ходом выполнения работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в  письменном виде с указанием должности, Ф.И.О., полномочий ответственного лица.

4.2.2.Выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта весь комплекс работ в объеме, предусмотренном Техническим заданием и сметной документациейс надлежащим качеством  и в сроки установленные настоящим Контрактом и Техническим заданием.

 4.2.3.Подрядчик обязан в минимально возможный срок, за счет собственных средств, устранять дефекты и иные выявленные недостатки по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества работ выполненных Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Контракта.

4.2.4.Возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный им в процессе выполнения работ третьим лицам.

4.2.5.Принимать участие в сборе и уточнении информации о территории, подлежащей уборке, в частности, уточнения видов покрытий, а также видов и количества объектов благоустройства, расположенных на данной территории.

4.2.6. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы согласно условий технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и представить Заказчику по итогам исполнения настоящего Контракта (этапа исполнения Контракта) отчетную документацию (акт выполненных работ, счет, счет-фактуру) и иную техническую документацию, указанную в техническом задании.

 4.2.7. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

 4.2.8. Немедленно письменно предупредить Заказчика в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок.

 4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ.

 4.2.10. Соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности охране окружающей среды при проведении работ.

 4.2.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Контрактом и Техническим заданием к нему.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.**

5.1. Права Заказчика:

 5.1.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Контракту.

 5.1.2. Проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его деятельность.

 5.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых Работ, поставленного товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

 5.1.4. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

 5.1.5. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

 5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Заказчик обязан назначить ответственных представителей, осуществляющих надзор и контроль за выполнением работ по настоящему Контракту.

* + 1. Заказчик обязан подписать акты выполненных работ, предъявленные Подрядчиком не позднее 5 календарных дней после их предъявления,  в случае если работы выполнены качественно, и объемы работ, указанные в актах соответствуют фактически выполненным работам. В случае выявления Заказчиком несоответствия объемов работ, указанных в актах с фактически выполненными работами, а также несоответствия применяемых при расчете нормативов, предусмотренных Техническим заданием, Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после предъявления акта уведомить об этом Подрядчика.

 5.2.3. Оказывать содействие Подрядчику при выполнении Работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Контрактом.

 5.2.4. Оплатить выполненные работы на условиях и в порядке, установленном настоящим Контрактом.

 5.2.5. При обнаружении отступлений от Контракта или иных недостатков в выполняемых работах информировать об этом Подрядчика.

**6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.**

**Порядок сдачи и приемки работ**

6.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдать выполненные работы.

6.2. Приемка Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в соответствии со сметной документацией Заказчика, в том числе в соответствии с Приложениями № 2, №3 к настоящему Контракту.

6.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в течении 3-х рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ.

6.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком.

6.5. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.6. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

6.7. Приемка Заказчиком Объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок по Объекту.

6.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки (включая объемы) работы, некомплектность или недостатки Товара, используемого для выполнения Работ, которые могли быть установлены при приемке.

6.9. Подрядчик представляет Заказчику всю, определенную нормативными требованиями, документацию, а также лабораторные заключения на работы, связанные с асфальтобетонным покрытием.

6.10. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

6.11. Сдача Объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанным обеими Сторонами.

6.12. Датой сдачи Объекта в эксплуатацию считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчиком.

6.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи Объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком рекламационного акта.

**7. Ответственность сторон и иные последствия**

**нарушения обязательств**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной части Цены Контракта.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 процента цены контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа является фиксированным и составляет 10 процентов цены контракта*.*

7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик .

**8. Требования К сроку и (или) объему предоставления**

**гарантии качества работ**

8.1. Срок предоставления гарантии качества работ 36 календарных месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

8.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту работ, материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

**9. Прочие условия**

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, не противоречат действующему законодательству и подписаны обеими сторонами.

9.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

9.4. Контракт заключен в электронной форме.

9.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. Обеспечение исполнения контракта внесено Подрядчиком в виде перечисления денежных средств в размере 66241,01 (Шестьдесят шесть тысяч двести сорок один рубль 01 копейка).

В случае, если предложенная цена Подрядчика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2014 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), Подрядчик обязуется в течение 10 банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях, и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, свидетельствующего о полном и надлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, на основании письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств Заказчик возвращает Подрядчик**у** денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта.

Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения обязательств по контракту определяется в соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного Подрядчиком способа обеспечения.

9.7. Условия Контракта могут быть изменены по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

9.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим Гражданским Законодательством Российской Федерации.

9.9. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

9.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.11. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

**10. ПрИЛОЖЕНИЯ**

10.1. Приложение № 1: Техническое задание.

10.2. Приложение №2: Локальная смета.

10.3. Приложение №3: Конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ.

10.3. Приложение №4: Календарный план выполнения работ.

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**12. место нахождения**

## **и банковские реквизиты сторон**

## **мунииципальный заказчик**

**Администрация муниципального образования**

**«Нежновское сельское поселение»**

**муниципального образования**

**«Кингисеппский муниципальный район»**

**Ленинградской области**

ИНН/КПП 4707023313/470701001

Юр. адрес:/Почт. адрес: 188465, Ленинградская область Кингисеппский район д.Нежново дом 13а

Банковские реквизиты:

р/с 40204810700000002806

Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург

БИК 044106001 ОГРН 1054700340353

 ОКПО 04183836 ОКТМО 41621440

Реквизиты для зачисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

ИНН/КПП 4707023313/470701001

р/сч 40302810900003002806 отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург л/с 05453001880

БИК 044106001

ОКТМО 41621440

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.Д.Шеренговская/

 **Общество с ограниченной ответственностью «Мегадор»**

ИНН 7810025197 КПП 780201001

Юридический адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул.Новолитовская д.37а,литера Б

Почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул.Новолитовская д.37а,литера Б

расчётный счет 40702810000001536337 Санкт-Петербургский ф-л ПАО «Балтийский банк» г. Санкт-Петербург;

корр. счет 30101810100000000804

БИК 044030804

ОГРН 1057810217431

тел. +7(812)-715-71-43

E-mail: megador@list.ru

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.В.Шиханов /

 М.П.